|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk Tanımı | Riskin Etkisi | Risk Kategorisi | Olasılık | Etki | Risk Skoru | Önem Sırası | Risk Yanıtlama Stratejisi |
| Teknolojik Belirsizlik | Yeni teknolojilerin kullanımında gecikme, teknik altyapıda uyumsuzluklar | Teknoloji | %70 | %60 | 0.45 | 5 | İleri Araştırma, Teknolojik Risklerin Belirlenmesi ve Planlama |
| Pazarlama Belirsizliği | Hedef kitleye ulaşmada zorluklar, rekabetçi pazarda zayıf konumlanma | Pazarlama | %60 | %80 | 0.48 | 4 | Pazarlama Stratejisinin Revize Edilmesi, Hedef Kitlenin Belirlenmesi |
| Veri Güvenliği Endişesi | Veri ihlali veya güvenlik açığı, müşteri güvenini kaybetme riski | Güvenlik | %60 | %100 | 0.6 | 3 | Veri Güvenliği Politikalarının Güçlendirilmesi, Veri Güvenliği Denetimleri |
| Rekabet Baskısı | Rekabetçi pazarda kaybolma riski, yenilikçi rakiplerden geri kalmak | Rekabet | %80 | %80 | 0.64 | 1 | Benzersiz Değer Teklifinin Belirlenmesi, Pazarlama Stratejisinin Yeniden Değerlendirilmesi |
| Yetenek ve İş Gücü Eksikliği | Proje için gerekli yeteneklerin bulunmaması, işgücü eksikliği riski | İş Gücü | %60 | %50 | 0.34 | 9 | Personel İşe Alımı ve Eğitimi, İş Gücü Planlamasının Yeniden Değerlendirilmesi |
| Yazılım Geliştirme Gecikmeleri | Geliştirme sürecinde beklenmedik gecikmeler, teslimat tarihine ulaşmada zorluklar | Teknoloji | %60 | %60 | 0.36 | 7 | Esnek Takvim ve Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi |
| Hukuki Riskler | Yasal düzenlemelerden kaynaklanan riskler, mali cezalar veya yasal yükümlülükler | Yasal | %50 | %70 | 0.35 | 8 | Hukuki Danışmanlık Alımı, Yasal Uyum Çalışmalarının Yapılması |
| Veri Kaybı | Veri kaybı veya bozulması, iş sürekliliği riski | Güvenlik | %70 | %90 | 0.63 | 2 | Yedekleme ve Kurtarma Planlarının Oluşturulması, Veri Yedekleme Stratejilerinin Belirlenmesi |
| İş Ortamı Sorunları | İşyeri çatışmaları veya kültürel sorunlar, çalışan verimliliği düşüşü | İş Gücü | %60 | %60 | 0.36 | 6 | İletişim ve Takım Çalışması Eğitimleri, İşyeri Kültürünün İyileştirilmesi |
| Kullanıcı Deneyimi Sorunları | Kullanıcı arayüzü veya kullanılabilirlik sorunları, müşteri memnuniyetsizliği | Kullanıcı | %50 | %60 | 0.30 | 10 | Kullanıcı Testleri ve Geri Bildirimler, Kullanıcı Deneyimini İyileştirme Çalışmaları |