Proje Başlangıcı ve Planlama Aşaması

3 Nokta Tahmini

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini |
| 1 | Proje Amacının Tanımlanması | **-** | **4** | **3** | **2,4** | **3,06** |
| 2 | Hedef Kitle ve İhtiyaçların Belirlenmesi | **1** | **1,8** | **1** | **0,8** | **1,1** |
| 3 | Beklentilerin ve Kısıtlamaların Değerlendirilmesi | **1** | **3,2** | **2** | **1,5** | **2,11** |
| 4 | Pazar Trendlerinin İncelenmesi | **2-3** | **2,5** | **2** | **1,6** | **2,01** |
| 5 | Rakip Uygulamaların Analizi | **4** | **3,9** | **3** | **2,2** | **3,01** |
| 6 | Swot Analizinin Yapılması | **5** | **3** | **2** | **1,4** | **2,06** |
| 7 | İnsan Kaynaklarının Belirlenmesi ve Rollerin Tanımlanması | **6** | **4,4** | **3** | **2,5** | **3,15** |
| 8 | Gerekli Donanım ve Yazılımın Belirlenmesi | **6** | **5** | **4** | **3,3** | **4,05** |
| 9 | Bütçe ve Mali Kaynakların Planlanması | **7-8** | **2,7** | **1** | **0,7** | **1,23** |